Bu doküman, iş analistliği portfolyosu kapsamında hazırlanmış bir vaka çalışmasıdır. İçerdiği şirket, kişi ve süreçler kurgusaldır; herhangi bir gerçek kurum veya kişiyle ilişkisi yoktur. Doküman, BRD yazımı, gereksinim analizi ve süreç modelleme yeteneklerini göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

[BRD-LITE] İptal ve İade Süreçleri Otomasyon Projesi

1. Yönetici Özeti (Executive Summary)

Problem: Mevcut B2C İptal ve İade süreci; kargo durumunun sistemde görülememesi, 2 iş gününü bulan işlem süreleri ve sistem dışı Excel takipleri nedeniyle operasyonel verimsizliğe, hatalı stok bilgisine ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açmaktadır.

Amaç ve Beklenen Fayda:

- İşlem Süreleri: Dakikalar seviyesine indirilmesi hedeflenmektedir; kesin değer sponsor onayı sonrası netleştirilecektir

- Stok Doğruluğu: Otomatik güncellemelerle %100 güvence altına alınacak,

- Sistem Dışı Takip: Excel kullanımı tamamen ortadan kaldırılacak (deprecate edilecek),

- Müşteri Deneyimi: Anlık kargo entegrasyonu ve otomatik SMS/E-posta bildirimleriyle kısır döngü aramaları engellenecektir.

Kapsam:

Proje yalnızca Türkiye B2C operasyonunu kapsamaktadır.

2. Proje Bilgileri

| Meta Veri | Detay Bilgisi |
| --- | --- |
| Proje Adı | B2C İptal ve İade Süreçleri Otomasyonu |
| İş Sponsoru | Murat Bey (Satış Operasyonları Müdürü) |
| Hazırlayan (İş Analisti) | Senanur Yıldırım (İş Analisti) |
| Tarih | 25 Temmuz 2026 |
| Doküman Versiyonu | v1.0 |
| Doküman Durumu | Taslak / Onay Bekliyor |

3. Amaç ve Hedefler

Projenin ana amacı, iptal ve iade süreçlerini tek bir platformda (Oracle ERP) toplayarak operasyonel mükemmelliği sağlamak ve müşteri deneyimini iyileştirmektir.

| Hedef Maddesi | Hedeflenen Değer (Target) | Ölçüm Yöntemi |
| --- | --- | --- |
| İşlem Süresi (SLA) | TBD — Murat Bey ile netleştirilecek | ERP işlem zaman damgası (Timestamp) |
| Sistem Dışı Takip Oranı | %0 (Excel takibi tamamen kapatılacak) | Depo ve Muhasebe denetim raporları |
| Mükerrer Satış / Stok Hatası | %0 | Hatalı stok / Eksi stok vaka raporları |
| Müşteri İletişim Döngüsü | "Param Nerede" aramalarında %80 azalma | Müşteri Hizmetleri çağrı kategorizasyonu |
| Kargo Görünürlük Doğruluğu | %100 Canlı API Doğruluğu | Kargo Entegrasyon Logları |

4. Kapsam (Scope)

4.1. Kapsam İçi (In-Scope)

- Organizasyonel / Coğrafi Kapsam: Yalnızca Türkiye B2C operasyonu ve B2C e-ticaret/satış kanalları.

- Süreç Kapsamı: Müşteri talebinin alınması, 14 günlük yasal süre kontrolü, anlık kargo durumu sorgulama, kargolanmamış sipariş iptali, kargolanmış/teslim edilmiş ürün iadesi, depo fiziksel kabul/kalite kontrolü, stok güncelleme, ödeme iadesi (Kart/IBAN) ve müşteri otomatik bilgilendirme adımları.

4.2. Kapsam Dışı (Out-of-Scope)

- Kurumsal / B2B (toptan) satış kanallarının iade ve iptal süreçleri.

- Müşterilerin web sitesi üzerinden kendi kendine (self-servis) iade talebi oluşturması (Faz 2 değerlendirmesi).

- ERP dışındaki yeni bir ödeme altyapısı/pos sağlayıcı entegrasyonu.

4.3. Etkilenen Sistemler

- Oracle ERP (Birincil Sistem): Tüm iptal/iade kayıtları, stok güncellemeleri ve ödeme onaylarının yönetileceği ana platform.

- Kargo Sistemi (Entegrasyon): Canlı kargo/teslimat durumunun sorgulanacağı harici API entegrasyonu.

- Muhasebe Excel Dosyaları (Deprecate): Süreç devreye alındığında tamamen kapatılacak ve kullanımı yasaklanacak sistem dışı dosya.

5. Paydaşlar ve RACI Matrisi

| Paydaş | Rol | Sorumluluk | RACI |
| --- | --- | --- | --- |
| Murat Bey | Satış Ops. Müdürü | İş sponsoru, gereksinim ve doküman onayı | A |
| Senanur Yıldırım | İş Analisti | Gereksinim tespiti, analiz, dokümantasyon ve süreç modelleme | R |
| Gülcan Hanım | Finans / Muhasebe | Ödeme kuralları, mali onaylar ve muhasebe açık soruları | C |
| Depo Şefi (TBD) | Depo / Lojistik | Fiziksel kontrol, kalite onay akışı ve kabul kriterleri | C |
| Müşteri Temsilcileri | Satış / Destek | Operasyonel süreç kullanıcıları, talep girişleri | I |
| IT / Oracle Danışmanı | IT / Yazılım | Sistem mimarisi, API entegrasyonu ve ERP geliştirmeleri | R |
| E-Ticaret Ekibi | Dijital Kanal | Web kanalı etkileşimi ve sipariş verisi akışı | C |

RACI Tanımları: Responsible (Yapan), Accountable (Onaylayan), Consulted (Danışılan), Informed (Bilgilendirilen)

6. As-Is (Mevcut Durum) Özeti

Mevcut iptal/iade süreci standart bir kurala bağlı kalmaksızın e-posta, telefon ve kişisel Excel dosyaları üzerinden yürütülmektedir. Bu durum süreçte kontrolsüzlüğe, operasyonel gecikmelere ve maddi kayıplara yol açmaktadır. (Detaylı süreç akışı için bkz. Ek A: As-Is Swimlane Diyagramı).

Mevcut Durumdaki 5 Temel Kök Sorun:

- Görünürlük Eksikliği: Müşteri Temsilcisi kargo durumunu sistemde göremediği için tahmini iptal sözü vermekte; kargodaki ürünler için hatalı iptal sözü verilmektedir (Ayda ~2 vaka riski).

- Uzun İşlem Süresi: Sipariş yönetiminde manuel ters kayıt işlemleri nedeniyle süreçte +2 iş günü gecikme yaşanmaktadır.

- Standart Dışı Karar ve Hatalı Stok: Kısmi iadelerde kişiye göre farklı yöntemler uygulanmakta; depoda elle stok güncellemesi yapıldığı için mükerrer satış riski oluşmaktadır.

- Sistem Dışı Excel Takibi: Muhasebe süreci Oracle dışında bağımsız bir Excel dosyasında yürütmekte, ay sonu ERP ile manuel mutabakat eziyeti yaşanmaktadır.

- Bildirim Eksikliği: Müşteriye sürecin tamamlandığına dair otomatik bildirim gitmediği için müşteri "Param Nerede?" aramalarıyla akışı en başa döndüren bir kısır döngü yaratmaktadır.

7. İş Kuralları (Business Rules)

- BR-01 (Kargo Durumu Ayrımı): Sipariş sorgulamasında kargo statüsü "Kargolanmadı" ise sistem anlık İptal akışını; "Kargoda" veya "Teslim Edildi" ise İade akışını tetiklemelidir. Kargo statüsü okunamıyorsa sistem temsilciye uyarı vererek körü körüne iptal işlemi yapılmasını engellemelidir.

- BR-02 (Depo Onayı Şartı): Muhasebe ekranlarında iade ödeme onayının açılması için Oracle üzerinde Depo/Lojistik rolü tarafından ürünün fiziksel kontrolünün yapılıp "İadeye Uygun" onayının verilmiş olması zorunludur.

- BR-03 (Ödeme Tipine Göre İade): İade ödemeleri, müşterinin siparişi oluşturduğu orijinal ödeme yöntemine göre otomatik belirlenir. Kredi kartı ile yapılan ödemeler karta iade, havale/EFT ile yapılan ödemeler IBAN'a havale olarak işleme alınır.

- BR-04 (Yasal Süre Sınırı): Cayma hakkı kapsamındaki iade taleplerinin teslimat tarihinden itibaren 14 takvim günü içinde başlatılması gerekir. Ayıplı/hasarlı ürün durumları bu süre sınırından muaftır.

- BR-05 (Kısmi İade Kuralı): Çoklu ürün içeren siparişlerde kalem bazlı iade mümkündür. İade edilen kalemin tutarı siparişten düşülür. (İndirim/kampanya kuponlarının oransal dağılım kuralı Q-04 açık sorusunun kapanmasıyla kesinleşecektir).

8. Yüksek Seviye Gereksinimler

8.1. Fonksiyonel Gereksinimler (Functional Requirements)

- FR-01: Sistem, sipariş sorgulama ekranında kargo firması, canlı kargo/teslimat durumunu göstermelidir. (İlişkili İş Kuralı: BR-01)

- FR-02: Sistem, kargoya verilmemiş siparişler için Müşteri Temsilcisine tek adımlı ve anlık iptal işlemi imkanı sağlamalıdır. (İlişkili İş Kuralı: BR-01)

- FR-03: Sistem, kargoya verilmiş veya teslim edilmiş siparişleri iptal akışı yerine otomatik olarak iade akışına yönlendirmelidir. (İlişkili İş Kuralı: BR-01)

- FR-04: Sistem, iade tutarı hesaplamasında ve ödeme adımında orijinal ödeme tipini (kredi kartı / havale) sipariş verisinden otomatik olarak tanımlamalıdır. (İlişkili İş Kuralı: BR-03)

- FR-05: Sistem, iade taleplerinde teslim tarihinden itibaren 14 günlük cayma süresini kontrol etmeli; süre dolmuşsa temsilciyi uyarmalıdır. Ayıplı ürün seçiminde bu kontrol devre dışı kalmalıdır. (İlişkili İş Kuralı: BR-04)

- FR-06: Sistem, kısmi iade taleplerinde ana siparişi bozmadan kalem bazında (satır bazlı) iade işlemine izin vermelidir. (İlişkili İş Kuralı: BR-05)

- FR-07: Sistem, Depo/Lojistik onayı bulunmayan iade talepleri için Muhasebe ekranında ödeme onay yetkisini vermemelidir. (İlişkili İş Kuralı: BR-02)

- FR-08: Sistem, iade sürecinin finansal takibini (iade durumu, onay, ödeme, mutabakat) Oracle üzerinde uçtan uca sağlamalıdır; ERP dışı takip ihtiyacı ortadan kalkmalıdır.(İlişkili İş Kuralı: Genel)

- FR-09: Sistem, muhasebe ödeme onayının tamamlandığı anda müşteriye otomatik bilgilendirme (SMS ve E-posta) göndermelidir. (İlişkili İş Kuralı: Genel)

- FR-10: Sistem, depodan verilen iade kabul onayı ile eşzamanlı olarak Oracle üzerindeki satılabilir stok miktarını otomatik güncellemelidir. (İlişkili İş Kuralı: BR-02)

- FR-11: Sistem, kargo statüsünün okunamadığı durumlarda temsilciye uyarı göstermeli ve iptal işleminin başlatılmasını, statü teyit edilene kadar bloke etmelidir. (İlişkili İş Kuralı: BR-01)

8.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements)

- NFR-01 (Performans): Oracle ERP üzerindeki iptal/iade sorgulama ve tetikleme işlemleri sistem yükü altında en fazla 5 saniye içinde tamamlanmalıdır.

- NFR-02 (Kullanılabilirlik): Müşteri temsilcisi ekranındaki iptal veya iade başlatma akışı en fazla 3 tıklama (click) ile gerçekleştirilebilmelidir.

- NFR-03 (İzlenebilirlik / Audit Trail): Tüm iptal/iade adımları için işlem yapan kullanıcı ID'si, işlem zamanı ve aşama bilgisini içeren denetim izi (audit log) Oracle üzerinde tutulmalıdır.

- NFR-04 (Yetkilendirme / Güvenlik): Depo onay yetkisi sadece "Depo/Lojistik" rolüne; ödeme iade onay yetkisi ise sadece "Muhasebe/Finans" rolüne tanımlanmalıdır.

- NFR-05 (Uyumluluk): Sistem, Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği ve KVKK standartlarına uygun şekilde kişisel veri ve işlem geçmişi saklamalıdır.

9. Varsayımlar ve Kısıtlar

9.1. Varsayımlar (Assumptions)

- Oracle ERP mevcut lisans ve altyapısının ek bir modül satın alımına gerek kalmadan bu geliştirmeleri desteklediği varsayılmıştır.

- Entegre olunacak kargo firmasının canlı veri sağlayan ve kararlı çalışan bir API servisinin bulunduğu varsayılmıştır.

- Muhasebe ve Depo departmanlarının sistem dışı Excel dosyalarını bırakarak %100 ERP kullanımına geçişi kabul ettiği varsayılmıştır.

- Projenin Faz 1 aşamasında yalnızca B2C operasyonunun kapsandığı, B2B kanalının etkilenmeyeceği varsayılmıştır.

9.2. Kısıtlar (Constraints)

- Mevcut Oracle ERP mimarisi değiştirilmeyecek, geliştirmeler mevcut altyapı üzerinde yapılacaktır.

- Proje kapsamına yeni bir ödeme yöntemi veya harici sanal pos altyapısı eklenmeyecektir.

- Bütçe ve Zaman Planı: TBD (Sponsor onayı sonrası netleştirilecektir).

- Faz 1 canlıya alımı yalnızca Türkiye operasyonunu kapsamak zorundadır.

10. Riskler ve Azaltma Önlemleri (Mitigation)

| Risk ID | Risk Açıklaması | Olasılık | Etki | Azaltma Önlemi (Mitigation Plan) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Kargo firması API servisindeki gecikme veya kesintiler nedeniyle kargo statüsünün okunamaması. | Yüksek | Yüksek | Faz 1 için sisteme manuel kargo takip numarası ile sorgulama yapma "Fallback" butonu eklenmesi. |
| R-02 | Muhasebe ekibinin Excel takibini bırakmakta direnç göstermesi ve adaptasyon sorunu. | Orta | Yüksek | Muhasebe ekibinin erken UAT (Kullanıcı Kabul Testi) aşamasına dahil edilmesi ve 2 haftalık paralel çalışma dönemi tanımlanması. |
| R-03 | Kısmi iadelerde indirim/kampanya dağılım kuralının netleşmemesi nedeniyle yazılımda gecikme yaşanması. | Orta | Orta | Gülcan Hanım ile analiz aşaması bitmeden öncelikli karar toplantısı yapılması (Q-04 takibi). |
| R-04 | Ayıplı/hasarlı ürün iade akışının tasarım aşamasında belirsizlikler çıkarması. | Orta | Orta | Ayıplı ürün akışının Faz 1'de temel mantıkla tutulması, karmaşık vakaların Faz 1.5 olarak ayrı kurgulanması. |

11. Açık Sorular ve Beklenen Kararlar

| ID | Açık Soru / Karar Konusu | Sorumlu Paydaş | Hedef Tarih | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | İptal/iade edilen siparişlerde kullanılan kupon ve hediye çeklerinin müşteriye iade kuralı ne olacak? | Gülcan Hanım | TBD | Açık |
| Q-02 | Depo kontrolünde "Hasarlı/Kullanılmış" çıkan ürünler için uygulanacak prosedür ve müşteri iletişim kuralı nedir? | Gülcan Hanım + Depo | TBD | Açık |
| Q-03 | Hedeflenen işlem süresi (SLA) KPI değerlerinin kesinleştirilmesi. | Murat Bey | TBD | Açık |
| Q-04 | Kısmi iadelerde sepet indirimlerinin ürünlere dağılım mantığı nasıl hesaplanacak? | Gülcan Hanım | TBD | Açık |
| Q-05 | IBAN ile iadelerde IBAN alma sorumluluğu kimde olacak (Müşteri Temsilcisi mi, Muhasebe mi)? | Murat Bey | TBD | Açık |

12. Ekler

- Ek A: As-Is Swimlane Süreç Diyagramı (Çizilen 5 kulvarlı mevcut durum şeması görseli/linki)

- Ek B: To-Be Swimlane Süreç Diyagramı (Gelecek durum süreç akış şeması görseli/linki)

- Ek C: İş Paydaşları Görüşme Notları Özet Dokümanı